| แผนการจัดจ้างสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2552 ซ่อมแซมและปรับปรุงเรือนกระจก ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเห็ดและโรคพืช |
| --- |
| ผู้รับผิดชอบ | รายละเอียด | กำหนดเวลา |
| หน่วยพัสดุ | ประชุมภาควิชาเรื่องการจัดทำรายละเอียดการปรับปรุงและซ่อมแซมส่งก่อสร้าง | วันที่ 19 มิ.ย.2551 |
| ภาควิชา | จัดทำTOR ให้หน่วยอาคารฯดำเนินการออกแบบ | ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2551 |
| หน่วยอาคารฯ | ดำเนินการออกแบบ | 1 ก.ค.- 31 ส.ค.51 |
| หน่วยพัสดุ | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มอ.600)ส่งให้งานนโยบายและแผน | ภายในวันที่ 1 ก.ค.2551 |
| งานนโยบายและแผน | ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มอ.600) ให้กองแผนงาน | ภายในวันที่ 15 ก.ค.2551 |
| ภาควิชา | จัดส่งรูปแบบ ราคาประมาณกลาง งวดงาน พร้อมรายชื่อคณะกรรมการฯ ให้หน่วยพัสดุ | ภายในวันที่ 1 ก.ย.2551 |
| หน่วยพัสดุ | ดำเนินการสอบราคา | ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.2551ถึงวันที่ 30 ก.ย.2551 |
|  | ก่อหนี้ผูกพัน | ภายในเดือน ต.ค.2551 |
|  | เบิกจ่ายเงินให้ครบทุกรายการ | ภายในเดือน มี.ค.2552 |

ที่มา :  หน่วยพัสดุ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดทำเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2551

(เป็นข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดจ้างสิ่งก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2552 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2551)